منصة إرم الرقمية

Irram Digital Platform

ClickUp + n8n — Operations Blueprint v2 (مبني على ClickUp official docs)

أبريل 2026  |  لمختصة الأتمتة: أميمة السامرائي

النسخة المحدّثة — مبنية على ClickUp official documentation و best practices. تشمل: حدود الأتمتة، الخطة المطلوبة، التوارث بين المستويات، والفرق بين ما يُعمل في ClickUp وما يحتاج n8n.

# ملاحظات تقنية أساسية — اقرأيها أولاً

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| ⚠️ ملاحظات تقنية — يجب قراءتها قبل البدء |  |
| الخطة المطلوبة | Business Plan = $12/شخص/شهر سنوي. مطلوب لأن Conditions في Automations غير متاحة في الخطط الأقل. بدون Conditions مش هنقدر نفلتر الأتمتة حسب نوع المهمة أو العميل. |
| حد الأتمتة الشهري | Business = 25,000 action/شهر. كل task يتأثر بـ automation = action واحد. مثلاً: automation تحدّث 10 tasks = 10 actions. ده أكتر من كافي لإرم في المرحلة الحالية. |
| Telegram / WhatsApp | ClickUp لا يرسل Telegram أو WhatsApp مباشرة. كل إشعار خارجي (Telegram, WhatsApp) لازم يمر عبر n8n أو ClickUp Webhook → n8n. ClickUp يقدر يرسل Email + In-App Notification فقط. |
| Custom Fields — أين تُنشأ؟ | Custom Fields تُنشأ على مستوى الـ Folder (مش الـ List). كده كل الـ Lists جوه الفولدر بتتوارث نفس الـ Fields أوتوماتيك. ده ClickUp best practice لتجنب تكرار الإعداد. |
| Statuses — أين تُحدد؟ | Status Flow يتحدد على مستوى الـ Folder كـ default. لو List معين محتاج statuses مختلفة → يتعمل override على مستوى الـ List. الأغلب هيتوارث من الـ Folder. |
| الربط بين الأقسام | ClickUp عنده Task Relationships (blocking, waiting on, linked) — بس مش زي Notion Relations. للربط بين أقسام: استخدم Tags (مثلاً tag باسم العميل) + Custom Field من نوع Dropdown (Client) موحد عبر كل الـ Folders. |
| Dashboard Widgets | ClickUp Dashboards بتدعم: Status Pie Chart, Workload by Assignee, Time Tracking, Custom Field totals, Overdue tasks count, Sprint burndown, Embedded views. كلها Built-in مش محتاجة كود. |
| Automations و n8n | القاعدة: كل ما يمكن عمله بـ ClickUp Automations (تغيير status, إضافة assignee, apply template, move task) → يتعمل في ClickUp مباشرة. n8n فقط للعمليات الخارجية: Telegram + APIs + Claude + Windsor.ai + Google Drive. ClickUp Webhooks تبعت event لـ n8n لما حاجة تتغير. |
| ClickUp API | ClickUp عنده REST API كامل. n8n عنده ClickUp node جاهز. الربط: ClickUp API Token (يتولد من Settings → Apps). Rate limit: 100 requests/minute لكل token — أكتر من كافي. |
| 💡 الخلاصة: ClickUp يتعامل مع إدارة المهام + الإشعارات الداخلية + Dashboards. n8n يتعامل مع كل حاجة خارجية. Windsor.ai يتعامل مع بيانات الإعلانات. Claude يتعامل مع إنتاج المحتوى والتقارير. |  |

# الجزء الأول: هيكل ClickUp

| المستوى | الاسم | الوصف |
| --- | --- | --- |
| هيكل ClickUp — مبني على ClickUp official best practices |  |  |
| Workspace | Irram Digital | المساحة الرئيسية — workspace واحد فقط للشركة كلها |
| Space 1 | Operations — العمليات | كل أقسام الإنتاج التكنيكال (7 Folders) |
| Space 2 | Sales — المبيعات | قسم المبيعات — منفصل تماماً (اختياري — ممكن يبقى على Notion) |
| Space 3 | Management — الإدارة | CEO Dashboard + HR + تقارير أداء |
| ⚠️ كل Space له Permissions مستقلة. السيلز ما يشوفوش Operations. التكنيكال ما يشوفوش Sales. CEO يشوف كل حاجة. |  |  |

| Folder (= قسم) | Lists (= أنواع المهام) | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| 📂 Operations Space — 7 Folders |  |  |
| Strategy | Data Banks ¦ Monthly Plans ¦ Research | Custom Fields تتحط على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists |
| Content SEO | Keyword Research ¦ Product Descriptions ¦ Blog Posts ¦ On-Page SEO ¦ CRO | Status Flow موحد على مستوى الـ Folder |
| Copywriting | Captions ¦ Ad Copy ¦ Scripts & Storyboards | Copy Content يُكتب في وصف الـ Task مباشرة |
| Creative | Graphic Design ¦ Video Production ¦ Brand Assets | الملفات تترفع كـ Attachments على الـ Task |
| Media Buying | Campaign Management ¦ Budget Tracker ¦ Performance Reports | Windsor.ai → n8n → ClickUp لتحديث الأرقام |
| Community | Publishing Schedule ¦ Engagement Log | Publish Date = Due Date في ClickUp |
| Account Management | Client Overview ¦ Onboarding ¦ Monthly Reviews ¦ Renewals | Onboarding = Checklist داخل كل Task مش List منفصل |
| 💡 Best Practice: كل Folder = قسم واحد. Custom Fields + Statuses تتحط على الـ Folder. كل List = نوع مهمة. كل Task = مهمة فردية. |  |  |

# الجزء الثاني: تفاصيل كل قسم

كل قسم = Folder. فيه: Lists + Custom Fields (على مستوى الـ Folder) + Status Flow + Views + ClickUp Automations + n8n Workflows.

ClickUp Automations = إشعارات داخلية (In-App/Email) + تغيير Properties فقط. أي حاجة خارجية (Telegram/WhatsApp/APIs) = n8n.

## 🎯 Strategy — الاستراتيجيست

القلب اللي يغذي كل الأقسام. بحث تسويقي + اختيار منتجات + بريف موحد + متابعة يومية.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Data Banks | Task لكل عميل فيه كل البحث التسويقي (في Description أو subtasks) | — |
| Monthly Plans | خطة الشهر: المنتجات المختارة + التوزيع | Task لكل عميل/شهر |
| Research | أبحاث عامة عن السوق والفئات | مكتبة مرجعية |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | قائمة موحدة بأسماء العملاء — نفسها في كل Folders |
| Month | Dropdown | Jan ¦ Feb ¦ Mar ¦ ... ¦ Dec |
| Product Name | Short Text | المنتج المختار |
| Product URL | URL | رابط المنتج في المتجر |
| Selling Angle | Short Text | الزاوية البيعية |
| Target Keyword | Short Text | الكلمة المفتاحية |
| Brief Status | Dropdown | Draft ¦ Ready ¦ Sent to Departments |
| Priority | Priority (ClickUp built-in) | Urgent ¦ High ¦ Normal ¦ Low |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

Draft → Research → Review → Approved → Distributed

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Pipeline Board | Board View | Group by: Status — drag & drop |
| Monthly Calendar | Calendar View | By Due Date |
| All Clients | Table View | Group by: Client — كل عميل ومهامه |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status → Approved | Send Email notification to الاستراتيجيست | — | عالية |
| 2 | Due Date arrives + Status ≠ Approved | Send Email notification + Change Priority to Urgent | Condition: Status is not Approved | حرجة |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | ClickUp Webhook: Brief Status = Distributed | إنشاء tasks في Folders الأقسام الأخرى + إشعار Telegram لكل هيد قسم | ClickUp Webhook | ClickUp API + Telegram |
| S.2 | Cron: يومياً 8 صباحاً | سحب overdue tasks عبر كل الأقسام → ملخص Telegram للاستراتيجيست | ClickUp API | Telegram |

## 📝 Content SEO — قسم الأورجانيك

Keyword Research + أوصاف المنتجات + Blog Posts + On-Page SEO + CRO.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Keyword Research | بحث كلمات مفتاحية لكل منتج | — |
| Product Descriptions | كتابة/تحسين أوصاف المنتجات | — |
| Blog Posts | محتوى مدونة المتجر | — |
| On-Page SEO | تحسينات تقنية: meta, schema, headings | — |
| CRO Tasks | تحسين معدل التحويل | Before/After كـ Attachments على الـ Task |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Product | Short Text | المنتج المرتبط |
| Target Keyword | Short Text | — |
| Search Volume | Number | حجم البحث الشهري |
| Keyword Difficulty | Number | 0-100 |
| Month | Dropdown | Jan...Dec |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

To Do → In Progress → Review → Revision → Approved → Applied

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Kanban Board | Board View | Group by: Status |
| Calendar | Calendar View | By Due Date |
| CRO Gallery | Board View | Filter: List = CRO Tasks only |
| By Client | Table View | Group by: Client |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status → Review | Notify (In-App) هيد القسم | — | حرجة |
| 2 | Status → Approved | Notify (In-App) الاستراتيجيست | — | عالية |
| 3 | Due Date arrives + Status ≠ Approved | Change Priority to Urgent + Notify هيد القسم | Condition: Status not in (Approved, Applied) | حرجة |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEO.1 | ClickUp Webhook: Status = Review | Telegram notification لهيد القسم | ClickUp | Telegram via n8n |
| SEO.2 | ClickUp Webhook: Status = Approved | Telegram notification للاستراتيجيست | ClickUp | Telegram via n8n |
| SEO.3 | ClickUp Webhook: CRO Task = Applied | draft تقرير Before/After عبر Claude API → حفظ في Drive | ClickUp + Claude | Google Drive |
| SEO.4 | Cron: يوم 28 شهرياً | تجميع مهام الشهر → ملخص لهيد القسم | ClickUp API | Telegram |

## ✍️ Copywriting — قسم الكوبي

كابشنز سوشيال + كوبيز إعلانات + سكريبتات فيديو + ستوري بوردز.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Captions | كابشنز سوشيال (Short + Long) | — |
| Ad Copy | Headlines + Primary Text | — |
| Scripts & Storyboards | سكريبتات فيديو + ستوري بوردز | — |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Product | Short Text | — |
| Copy Type | Dropdown | Caption Short ¦ Caption Long ¦ Ad Headline ¦ Ad Primary ¦ Script ¦ Storyboard ¦ Email ¦ WhatsApp |
| Platform | Labels/Tags | Instagram ¦ TikTok ¦ Snapchat ¦ Facebook ¦ Google ¦ X |
| Revision Count | Number | حد أقصى 2 |
| Month | Dropdown | Jan...Dec |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

To Do → Writing → Review → Revision → Approved → Handed Off

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Kanban Board | Board View | Group by: Status |
| Ads Copy | Table View | Filter: Copy Type = Ad Headline أو Ad Primary + Status = Approved |
| Scripts | Table View | Filter: Copy Type = Script أو Storyboard |
| By Client | Table View | Group by: Client |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status → Review | Notify (In-App) هيد القسم | — | حرجة |
| 2 | Status → Approved | Notify (In-App) الاستراتيجيست | — | عالية |
| 3 | Custom Field 'Revision Count' > 2 | Notify (In-App) هيد القسم + الاستراتيجيست | Condition: Revision Count > 2 | حرجة |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPY.1 | ClickUp Webhook: Status = Approved + Copy Type = Caption | Telegram notification للكميونتي مانجر | ClickUp | Telegram via n8n |
| CPY.2 | ClickUp Webhook: Status = Approved + Copy Type = Ad | Telegram notification للميديا باير | ClickUp | Telegram via n8n |
| CPY.3 | ClickUp Webhook: Status = Approved + Copy Type = Script/Storyboard | Telegram notification لهيد الفيديو/الكرييتف | ClickUp | Telegram via n8n |
| CPY.4 | Media Plan معتمد (Trigger يدوي) | draft كوبيز عبر Claude API → إنشاء Tasks في Copywriting | Claude API | ClickUp API |
| CPY.5 | Cron: يوم 28 | تجميع: قطع مسلمة + revisions + التزام | ClickUp API | Telegram |

## 🎨 Creative — قسم الكرييتف

تصميم جرافيك (بوستات + بنرات) + إنتاج فيديو (ريلز + إعلانات).

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Graphic Design | بوستات + carousel + stories + بنرات | — |
| Video Production | ريلز + إعلانات فيديو | — |
| Brand Assets | ملفات الهوية لكل عميل | مرجعية — مش مهام يومية |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Design Type | Dropdown | Post ¦ Carousel ¦ Story ¦ Banner ¦ Reel ¦ Ad Video ¦ Product Photo |
| Platform | Labels/Tags | Instagram ¦ TikTok ¦ Snapchat ¦ Facebook ¦ Google ¦ X ¦ Store |
| Dimensions | Short Text | 1080x1080 ¦ 1080x1920 ¦ 1200x628 |
| Revision Count | Number | حد أقصى 2 |
| Month | Dropdown | Jan...Dec |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

To Do → In Progress → Review → Revision → Approved → Delivered

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Kanban Board | Board View | Group by: Status |
| Calendar | Calendar View | By Due Date |
| Gallery | Board View | عرض التصاميم — Attachments ظاهرة |
| By Client | Table View | Group by: Client |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status → Review | Notify (In-App) هيد الكرييتف | — | حرجة |
| 2 | Status → Approved | Notify (In-App) الكميونتي مانجر | — | حرجة |
| 3 | Revision Count > 2 | Notify (In-App) هيد الكرييتف | Condition: Revision Count > 2 | عالية |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR.1 | ClickUp Webhook: Status = Approved (Design) | Telegram notification للكميونتي: تصميم جاهز | ClickUp | Telegram via n8n |
| CR.2 | ClickUp Webhook: Status = Approved (Video) | Telegram notification للميديا باير: فيديو جاهز | ClickUp | Telegram via n8n |
| CR.3 | Cron: يوم 28 | تقرير شهري | ClickUp API | Telegram |

## 📢 Media Buying — قسم الميديا

إدارة الحملات على Meta + Google + TikTok + Snapchat. الميزانيات منفصلة عن رسوم إرم.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Campaign Management | كل حملة = Task | — |
| Budget Tracker | تتبع الإنفاق اليومي | يتغذى من Windsor.ai عبر n8n |
| Performance Reports | تقارير أسبوعية وشهرية | Claude API يساعد في التحليل |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Ad Platform | Dropdown | Meta ¦ Google ¦ TikTok ¦ Snapchat |
| Campaign Type | Dropdown | Awareness ¦ Traffic ¦ Conversions ¦ Retargeting ¦ Catalog |
| Monthly Budget (SAR) | Currency | ميزانية الشهر |
| Spent (SAR) | Currency | يتحدث أوتوماتيك من Windsor.ai |
| ROAS | Number | — |
| CPA (SAR) | Currency | — |
| Month | Dropdown | Jan...Dec |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

Planning → Setup → Active → Paused → Completed

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Kanban Board | Board View | Group by: Status |
| Budget Dashboard | Dashboard | Widget: Custom Field totals (Budget vs Spent) لكل عميل |
| By Platform | Table View | Group by: Ad Platform |
| By Client | Table View | Group by: Client |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Status → Active | Notify (In-App) الاستراتيجيست | — | عالية |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MED.1 | Windsor.ai sync (يومياً عبر n8n Cron) | سحب إنفاق كل منصة → تحديث Spent field في ClickUp | Windsor.ai | ClickUp API via n8n |
| MED.2 | n8n: بعد MED.1 | لو Spent > 80% من Budget → Telegram alert فوري | ClickUp API | Telegram |
| MED.3 | Cron: يومياً 8 صباحاً | ملخص أداء يومي | Windsor + APIs | Telegram |
| MED.4 | Cron: كل أحد | تقرير أسبوعي عبر Claude API | Windsor + Claude | Google Drive + Telegram |
| MED.5 | Cron: يوم 25 | تقرير شهري كامل | APIs + Claude | Google Docs + Calendar |
| MED.6 | إطلاق حملة (يدوي أو webhook) | مراقبة كل 6 ساعات: CPM + rejected | APIs | Telegram |

## 📱 Community Management — قسم الكميونتي

نشر المحتوى + جدولة + إدارة التفاعل + SLA monitoring.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Publishing Schedule | جدول النشر اليومي | Due Date = تاريخ + وقت النشر |
| Engagement Log | كل تفاعل: DM + تعليقات + شكاوى | SLA: 120 دقيقة كحد أقصى |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Platform | Dropdown | Instagram Feed ¦ Story ¦ Reel ¦ TikTok ¦ Snapchat ¦ X ¦ Facebook |
| Content Type | Dropdown | Image ¦ Carousel ¦ Video ¦ Reel ¦ Story |
| Post URL | URL | بعد النشر |
| Hashtags | Short Text | — |
| Engagement Type | Dropdown | Comment ¦ DM ¦ Mention ¦ Complaint ¦ Question ¦ Spam |
| Sentiment | Dropdown | Positive ¦ Neutral ¦ Negative |
| Response Time (min) | Number | SLA: 120 كحد أقصى |
| Action Taken | Dropdown | Replied ¦ Escalated ¦ Deleted ¦ Pending |
| Month | Dropdown | Jan...Dec |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

Publishing: Content Ready → Scheduled → Published → Failed | Engagement: New → Replied/Escalated/Deleted

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Publishing Calendar | Calendar View | By Due Date — الجدول البصري |
| Publishing Board | Board View | Group by: Status |
| Engagement Board | Board View | Group by: Sentiment |
| Complaints | Table View | Filter: Engagement Type = Complaint |
| Escalated | Table View | Filter: Action Taken = Escalated |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Custom Field 'Engagement Type' = Complaint | Notify (In-App) هيد القسم | Condition: Engagement Type = Complaint | حرجة |
| 2 | Due Date arrives + Status ≠ Published | Notify (In-App) الكميونتي مانجر + Change Priority to Urgent | Condition: Status not Published (Publishing Schedule list only) | حرجة |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM.1 | عميل جديد (Webhook من AM folder) | Telegram: جهّز الحسابات | ClickUp | Telegram via n8n |
| COM.2 | Creative Approved (Webhook من Creative folder) | Telegram: محتوى جاهز للجدولة | ClickUp | Telegram via n8n |
| COM.3 | Cron: كل 30 دقيقة | فحص Response Time > 120 → Telegram alert هيد القسم | ClickUp API | Telegram via n8n |
| COM.4 | Cron: 3 مرات يومياً | Telegram Reminder: فحص الرسائل | Cron | Telegram |
| COM.5 | Cron: كل أحد | تجميع أرقام الأسبوع | ClickUp API | Telegram |

## 🤝 Account Management — قسم الأكاونت

نقطة التواصل الوحيدة مع العميل. Onboarding + متابعة + تجديد.

| List | الغرض | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| Client Overview | كل عميل = Task فيه كل بياناته الأساسية | Subtasks لمراحل الشغل |
| Onboarding | Checklist داخل كل Client Task | 12 خطوة onboarding كـ Checklist مش List منفصل |
| Monthly Reviews | اجتماعات شهرية | Task لكل اجتماع |
| Renewals | تجديد العقود | Due Date = تاريخ انتهاء العقد |

Custom Fields (على مستوى الـ Folder — تتوارث لكل الـ Lists):

| Field | النوع في ClickUp | الخيارات / الوصف |
| --- | --- | --- |
| Client | Dropdown | نفس القائمة الموحدة |
| Store Name | Short Text | — |
| Store Platform | Dropdown | Salla ¦ Zid ¦ Shopify ¦ Other |
| Store URL | URL | — |
| Package | Dropdown | بداية ¦ نمو ¦ توسع |
| Client Status | Dropdown | Onboarding ¦ Active ¦ Paused ¦ Churned |
| Contract Start | Date | — |
| Contract End | Date | — |
| Monthly Revenue (SAR) | Currency | مبيعات العميل التقريبية |
| NPS Score | Number | تقييم رضا 1-5 |
| Drive Folder | URL | رابط فولدر العميل في Drive |
| Onboarding Complete | Checkbox | — |

Status Flow (على مستوى الـ Folder):

Onboarding → Active → (Paused) → Renewal → Active / Churned

Views:

| View | النوع في ClickUp | الإعداد |
| --- | --- | --- |
| Pipeline Board | Board View | Group by: Client Status |
| Renewals Calendar | Calendar View | By Contract End — تنبيه قبل 10 أيام |
| All Clients | Table View | كل العملاء |

ClickUp Native Automations (بدون n8n — إشعارات داخلية + تغيير properties):

| # | When (Trigger) | Then (Action) | Condition (Business Plan) | أولوية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Client Status → Active | Notify (In-App) كل هيدز الأقسام | — | حرجة |
| 2 | Due Date (Contract End) - 10 days | Notify (In-App) الأكاونت مانجر: تابع التجديد | — | عالية |
| 3 | Custom Field 'NPS Score' < 3 | Notify (In-App) الأكاونت مانجر + CEO | Condition: NPS < 3 | حرجة |

n8n Workflows (للربط الخارجي — Telegram + APIs + Claude):

| # | Trigger | Action | المصدر | الوجهة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM.1 | Sales Pipeline: Won (Webhook من Notion أو ClickUp Sales) | إنشاء Client Task + فولدر Drive + Telegram إشعار AM | n8n | ClickUp + Drive + Telegram |
| AM.2 | Google Form: Onboarding response | تحديث بيانات Client + Telegram إشعار الفريق | Google Forms | ClickUp API + Telegram via n8n |
| AM.3 | Cron: كل 24 ساعة | 48h بدون Onboarding Form → Reminder WhatsApp + Telegram AM | n8n Cron | WhatsApp + Telegram |
| AM.4 | Cron: كل 24 ساعة | 72h بدون أكسسات → Telegram تصعيد | n8n Cron | Telegram |
| AM.5 | Contract End - 10 days | Telegram AM + فاتورة تجديد | ClickUp API | Telegram + WhatsApp |
| AM.6 | نهاية كل شهر | استبيان رضا (3 أسئلة) | n8n Cron | WhatsApp |
| AM.7 | NPS < 3 | Telegram alert فوري AM + CEO | ClickUp Webhook | Telegram |

# الجزء الثالث: تدفق البيانات بين الأقسام

| من | إلى | الآلية |
| --- | --- | --- |
| خريطة تدفق البيانات بين الأقسام |  |  |
| Sales (Won) | Account Mgmt (Onboarding) | n8n: Webhook → Create Client Task + Drive folder |
| Strategy (Brief Distributed) | كل الأقسام | n8n: Webhook → Create Tasks في كل Folder + Telegram |
| Copywriting (Caption Approved) | Community | n8n: Webhook → Telegram notification (مش ClickUp Automation — محتاج condition على Copy Type) |
| Copywriting (Ad Copy Approved) | Media Buying | n8n: Webhook → Telegram notification |
| Copywriting (Script Approved) | Creative (Video) | n8n: Webhook → Telegram notification |
| Creative (Design Approved) | Community | n8n: Webhook → Telegram notification |
| Creative (Video Approved) | Media Buying | n8n: Webhook → Telegram notification |
| Windsor.ai (يومياً) | Media Buying (Budget) | n8n: Cron → Windsor API → Update ClickUp Custom Fields |
| Account Mgmt (Client Data) | Strategy | ClickUp: الاستراتيجيست عنده read access على AM folder |
| ⚠️ كل التسليم بين الأقسام يمر عبر n8n (Webhooks + Telegram). ClickUp Automations تتعامل فقط مع الإشعارات الداخلية (In-App) وتغيير Properties. |  |  |
| 💡 الربط بين العميل عبر الأقسام: Custom Field 'Client' (Dropdown) موحد في كل الـ Folders. كده تقدر تفلتر أي View بـ Client = اسم العميل وتشوف كل مهامه عبر كل الأقسام. |  |  |

# الجزء الرابع: ترتيب التنفيذ

| المرحلة | المحتوى | المدة | يعتمد على |
| --- | --- | --- | --- |
| ترتيب التنفيذ — ClickUp أولاً ثم n8n |  |  |  |
| المرحلة الأولى: بناء ClickUp (بدون n8n) |  |  |  |
| 1 | إنشاء Workspace + 3 Spaces + Permissions | يوم 1 | — |
| 2 | Account Management Folder + Custom Fields + Statuses | يوم 2-3 | 1 |
| 3 | Strategy Folder + Fields + Views | يوم 3-4 | 1 |
| 4 | Content SEO Folder + Fields + Views | يوم 4-5 | 3 |
| 5 | Copywriting Folder + Fields + Views | يوم 5-6 | 3 |
| 6 | Creative Folder + Fields + Views | يوم 6-7 | 3 |
| 7 | Community Folder + Fields + Views | يوم 7-8 | 5+6 |
| 8 | Media Buying Folder + Fields + Views | يوم 8-9 | 3 |
| 9 | ClickUp Native Automations (In-App notifications) | يوم 9-11 | 2-8 |
| 10 | CEO Dashboard (Management Space) | يوم 11-12 | 2-9 |
| ✅ عند اكتمال المرحلة الأولى: ClickUp شغال بالكامل بإشعارات داخلية. الفريق يقدر يبدأ يشتغل. |  |  |  |
| المرحلة الثانية: ربط n8n |  |  |  |
| 11 | n8n: Sales → Onboarding pipeline (Create Client + Drive folder + Telegram) | أسبوع 3 | 2+9 |
| 12 | n8n: Cross-dept Telegram notifications (Webhooks) | أسبوع 3-4 | 9 |
| 13 | n8n: Windsor.ai → Media Buying daily sync | أسبوع 4 | 8 |
| 14 | n8n: Claude API reports (weekly + monthly) | أسبوع 4-5 | 13 |
| ⏱ الإجمالي: 4-5 أسابيع. المرحلة الأولى (ClickUp فقط) = أسبوعين. الفريق يشتغل من أسبوع 3. |  |  |  |

| الأداة | الدور | التكلفة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| الأدوات والتكاليف |  |  |  |
| ClickUp Business | بيئة التشغيل اليومية | $12/شخص/شهر سنوي | مطلوب للـ Automation Conditions. 25K action/شهر. |
| n8n (self-hosted) | ربط خارجي: Telegram + APIs + Claude + Windsor | ~$5-10/شهر VPS | مفتوح المصدر — بدون حدود |
| Notion | Wiki + SOPs + توثيق فقط | Free أو $10/شخص/شهر | مش بيئة عمل يومية — اختياري للسيلز |
| Windsor.ai | سحب بيانات إعلانية | $19/شهر Basic سنوي | 30 يوم Free Trial أولاً |
| Claude Desktop + Skills | إنتاج محتوى كوبيرايتنج | $20/شهر Pro أو $100 Max | Brand Guidelines + Skills لكل عميل |
| Google Drive | تخزين ملفات | Free / Workspace | Idea's Work → Internal Sections + Clients |
| Google Forms | Onboarding data | Free |  |
| Telegram Bot | إشعارات داخلية | Free | قناة لكل قسم — عبر n8n |
| 💰 التكلفة الشهرية التقديرية (فريق 8 أفراد): ClickUp $96 + n8n $10 + Windsor $19 + Claude $20 = ~$145/شهر |  |  |  |

## ملاحظات ختامية

1. ClickUp Business Plan مطلوب ($12/شخص/شهر سنوي) — بدونه الـ Conditions في Automations مش متاحة.

2. Custom Fields تُنشأ على مستوى الـ Folder (مش الـ List) — كده تتوارث لكل الـ Lists تحته أوتوماتيك.

3. الـ Client Dropdown يجب أن يكون موحداً — نفس الخيارات في كل الـ Folders عبر Operations Space.

4. ClickUp Automations: In-App notifications + property changes فقط. كل حاجة خارجية (Telegram, WhatsApp, Claude, Windsor) = n8n.

5. n8n يستقبل أحداث ClickUp عبر Webhooks — كل Folder/List يتعمله Webhook في n8n يراقب Status changes.

6. Windsor.ai يُربط بقسم الميديا عبر n8n — يسحب بيانات يومية ويحدّث Custom Fields في ClickUp.

7. Claude Desktop + Skills لقسم الكوبي — Brand Guidelines لكل عميل.

8. Notion = wiki + SOPs فقط. السيلز ممكن يفضلوا على Notion منفصلين.

9. Google Drive: Idea's Work → Internal Sections (فولدر لكل قسم) + Clients (فولدر لكل عميل).

10. الفصل بين Sales و Operations إلزامي — Space permissions في ClickUp.